公共下水道施設工事承認申請から施設移管までの流れ

藤井寺市下水道条例第４１条に伴う、公共下水道施設工事承認申請から施設移管

までの手続きは、下記のとおりです。

１．公共下水道施設工事承認申請書 (様式第23号)

(１) 提出部数は2部

(２) 申請者が作成する。(別添記入例を参照)

※　市道占用の場合は、工事承認申請時に、道路占用許可申請書および道路使用許可申請書を提示して下さい。下水道課で確認印を押印しますので、直ちにまちとみどり保全課へ提出して下さい。

２．公共下水道施設工事承認書 (様式第25号)

（１）申請を受理して１週間までに市より申請者に工事承認書を交付します。

（２）公共汚水桝標示ピン(汚水桝設置個数分)を渡します。

※　桝内部に滞水等の不具合が無いように施工をお願いします。

３．公共下水道施設工事完了届 (様式第27号)

（１) 提出部数は１部

（２) 申請者が作成する。(別添記入例を参照)

（３）平面図に出来形数値を記入する。(別添資料参照)

４．竣工検査

（１）完成した公共下水道施設の竣工検査をします。（桝深さ、取付管延長等）

（２）公共汚水桝標示ピンは、検査までに必ず設置しておいて下さい。

５．公共下水道施設工事検査合格書 (様式第28号)

（１）現場検査合格後、市より申請者に合格書を交付します。

６．公共下水道施設移管届 (様式第29号)

（１）提出部数は１部

（２）申請者が作成する。(別添記入例を参照)

（３）市が交付する工事検査合格書と移管届を交換し、市が施設管理者となることで本件の完了となります。